# Einführung: Der Software-Lebenszyklus (SDLC)

Von der Idee zur gewarteten Anwendung — und wie Spec-Driven Development diesen Weg geht.

## Lernziele

Nach dieser Einheit können Sie …

- die sechs Phasen des Software-Lebenszyklus benennen und in eigenen Worten erklären,

- begründen, warum WAS (Anforderung) und WIE (Entwurf) getrennte Phasen sind,

- zwei Ebenen der Prüfung unterscheiden (funktioniert der Baustein? — erfüllt das Ganze die Anforderung?),

- den SDLC als Kreislauf statt als Linie beschreiben,

- Ihr eigenes Projekt den Phasen zuordnen.

## 1 | Worum es geht

Kein ernsthaftes Softwareprojekt springt von der Idee direkt zum fertigen Programm. Zwischen „Ich hätte gern …" und „läuft im Betrieb" liegt eine feste Abfolge von Phasen — der Software Development Life Cycle (SDLC). Er ist kein Werkzeug und keine Methode, sondern die Landkarte der Tätigkeiten, die jedes Projekt durchläuft — ob man sie benennt oder nicht.

Wahrscheinlich sind Sie diesen Weg längst gegangen, nur ohne die Vokabeln. Das Ziel dieser Einheit ist, den Phasen ihre Namen zu geben — damit Sie bei jedem künftigen Projekt wissen, wo Sie gerade stehen und was als Nächstes ansteht.

## 2 | Die sechs Phasen

| # | Phase | Leitfrage | Typisches Ergebnis | Artefakt in SDD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundidee & Anforderungsanalyse | Was soll entstehen — und warum? | geklärte, überprüfbare Anforderungen | spec.md |
| 2 | Architektur & Design | Wie bauen wir es? Welche Struktur, welche Bausteine? | begründete Technologie- und Strukturentscheidungen | plan.md |
| 3 | Implementierung (bei ML: + Modell-Evaluation) | Funktioniert jeder Baustein für sich? | lauffähiger Code; bei ML zusätzlich Modell-Kennzahlen | tasks.md + Code |
| 4 | Qualitätsbewertung / Verifikation | Erfüllt das Ganze die Anforderungen aus Phase 1? | bestandene Akzeptanzkriterien / Tests | Tests gegen spec.md |
| 5 | Deployment | Wie kommt es zu den Nutzenden? | ausgelieferte, nutzbare Anwendung | — |
| 6 | Betrieb & Weiterentwicklung (Rework) | Was muss sich ändern, ohne Bestehendes zu brechen? | Wartung, neue Features, nächste Iteration | STATUS.md, neue Feature-spec.md |

Die rechte Spalte zeigt, dass SDD keine Alternative zum SDLC ist, sondern eine konkrete Art, ihn zu gehen: Für die frühen Phasen legt es je eine eigene Datei an, statt alles zu vermischen.

## 3 | Drei Dinge, die man leicht falsch macht

Anforderung und Entwurf nicht vermischen (Phase 1 ≠ Phase 2). Das Was („der Nutzer soll X können") ist unabhängig davon, wie man es baut. Dieselbe Anforderung lässt sich oft auf mehrere Arten umsetzen — verschiedene Techniken, verschiedene Architekturen. Wer beides in einen Topf wirft, legt sich zu früh technisch fest und merkt Denkfehler zu spät. Merksatz: Eine Anforderung, mehrere mögliche Pläne.

Es gibt zwei Ebenen der Prüfung (Phase 3 vs. Phase 4). In Phase 3 fragt man: Funktioniert der einzelne Baustein? (Bei ML-Projekten gehört hier die Modell-Evaluation hin: Ist das Modell treffsicher genug?) In Phase 4 fragt man etwas anderes: Erfüllt die fertige Anwendung als Ganzes die Anforderungen aus Phase 1? Beides kann auseinanderfallen — ein exzellenter Baustein in einer Anwendung, die am Ziel vorbeigeht, ist trotzdem ein Fehlschlag.

Der SDLC ist ein Kreis, keine Linie. Nach Phase 6 ist ein Projekt nicht „fertig". Jede Wartung, jede Erweiterung, jeder Fehler stößt die frühen Phasen im Kleinen erneut an: neue Anforderung → neuer Entwurf → Umsetzung → Prüfung. Ein neues Feature ist damit kein Neubau, sondern eine neue Runde im selben Zyklus.

## 4 | SDD als ein Weg durch den SDLC

Den SDLC kann man auf verschiedene Weisen gehen. Klassisch wasserfallartig (streng eine Phase nach der anderen, später Testen), als V-Modell (jede Entwurfs-Phase hat eine spiegelbildliche Test-Phase) oder iterativ/agil (viele kleine Runden statt eines großen Durchlaufs).

Spec-Driven Development ist eine moderne, KI-gestützte Variante: iterativ wie agile Ansätze, mit fest getrennten Artefakten für die frühen Phasen, und — wie im V-Modell und bei Test-Driven Development — die Tests leiten sich direkt aus den Anforderungen ab und werden vor dem Code geschrieben. Der Gewinn: Der Zustand des Projekts liegt in Dateien, nicht nur im Kopf oder im Kontextfenster eines Modells.

## 5 | Transfer-Aufgabe

Jetzt übertragen Sie das Gerüst auf Ihr aktuelles Projekt.

(a) Füllen Sie die Tabelle für Ihr laufendes Projekt aus:

| # | Phase | Was haben wir hier konkret getan? | Beleg / Artefakt | Noch offen? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grundidee & Anforderungsanalyse |  |  |  |
| 2 | Architektur & Design |  |  |  |
| 3 | Implementierung (+ Modell-Eval.) |  |  |  |
| 4 | Qualitätsbewertung |  |  |  |
| 5 | Deployment |  |  |  |
| 6 | Betrieb & Weiterentwicklung |  |  |  |

(b) Beantworten Sie in je ein bis zwei Sätzen:

- In welcher Phase steht Ihr Projekt gerade?

- Welche Phase war bei Ihnen bisher am dünnsten ausgeprägt — und warum?

- Ihr nächster geplanter Schritt: In welcher Phase liegt er? Was löst er in den früheren Phasen wieder aus?

Frage 3 ist der eigentliche Kern: Achten Sie darauf, ob Ihr nächster Schritt eine neue Runde im Zyklus startet — und wo genau sie beginnt.